附件4

2022年度部门整体支出绩效

自评报告

部门名称：（公章）

单位负责人：（签字）

填 报 人：丘志春

联系电话：5556798

填报日期：2023年1月12日

根据乐昌市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（乐财绩〔2023〕1 号）精神，我委对2022 年度部门整体支出开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下。

一、部门的基本情况

- （一）部门整体概况

- 1.部门主要职责。

广东乐昌经济开发区于1996年经省人民政府批准为省级经济开发区，2006年通过国家发改委审核公告，核准面积303.16公顷，原选址位于城南三公里处。乐昌产业转移工业园于2006年9月经省人民政府同意认定为省级产业转移工业园，规划面积897.53公顷，位于乐廊公路六公里处南北两侧。因开发区原选址已逐渐发展为城区，不再适宜工业发展，为更有利于引导产业集聚，经逐级申报，2014年8月省政府办公厅原则同意将开发区区位调整至产业园内。围绕“一园三区”发展理念，根据城南片区（乐昌碳中和装备产业园）及坪石片区（粤湘开放合作试验区）控制性详细规划编制现状情况，调整规划用地方案。

- 2.纳入预算编制范围下属单位。

2021年9月乐昌产业转移工业园管理委员会更名为乐昌市产业转移工业园服务中心，由乐昌市人民政府管理调整为广东乐昌经济开发区管理委员会管理；乐昌市产业转移工业园服务中心与广东乐昌经济开发区管理委员会不再合署办公；将原市坪石贸易市场管理中心工作任务及在职5人连人带编划转到市产业转移工业园服务中心；将财务部、规划部、招商部名称分别变更为财务股、工程建设服务股、企业管理服务股，内设机构工作任务作相应调整，级别由副科级调整为正股级。乐昌市产业转移工业园服务中心核定事业编制11 名。

- 3.部门人员编制构成。

为加强管理，2015年9月对原2010年开发区管委会和市产业园管委会合署办公体制进行了进一步优化调整。开发区管委会为市政府派出副处级行政单位，产业园管委会为市政府直属正科级事业单位。开发区管委会和产业园管委会合暑办公，内设机构为办公室（公共事务管理局）、财政审计局、规划建设局、企业服务局（招商局），机关行政编制16名、事业编制6名。

2021年11月将广东乐昌经济开发区管理委员会内设机构调整，公共事务管理局在办公室挂牌调整为单独设置并更名为公共服务科；办公室加挂工委办公室牌子；规划建设局、财政审计局、企业服务局（招商局）分别更名为规划建设科、财政审计科、招商引资科。

- （二）部门整体收支情况

1.部门整体收入。

本年度预算收入31890.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入466.23万元，政府性基金预算财政拨款收入31424.63万元。

- 2.部门整体支出情况。

本年度开发区年初预算收入31890.86万元。收入支出执行情况是：收入支出31890.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入466.23万元；政府性基金预算财政拨款31424.63万元，与上年度收入支出17366.81万元增加14057.82万元，增幅44.73%；2022年收入支出执行数与年初预算调增14524.05万元，增幅85.85%。

- （三）部门整体支出目标及任务

- 1.概述项目绩效目标完成情况。

- 目标（1）：在土地出让工作上，一是工业用地挂牌出让价格调整工作。乐昌产业转移工业园调整工业用地挂牌出让价格项目已完成论证报告编制，已经市长办公会议审议通过，该项工作已完成，由原来的13.8万元/亩调整为16.8/亩。二是2022年的挂牌出让情况，2022年截至目前，已完成海锐、莞益、冠荣、路创、耀晟、领塑、三和、碧宏8宗地块挂牌出让工作；正在办理华国新增地块挂牌出让工作；预计2022共计可完成以上9宗地块挂牌出让，面积共计247.99亩，收入共计4219万元；康米索、新永顺2宗地块已完成挂牌资料准备，因企业暂缓投资计划，现推迟挂牌时间。

目标（2）： 2022年，产业园建设项目共15个，已竣工验收3个。其中新建工程6个，分别是道路建设提升及边坡防护工程（一期）C标段、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）一标段乐昌大道和辰光路道路建设工程、乐昌产业园雨污分流排水设施建设工程、金昌大道十字路口交通灯电子警察系统安装工程、廊乐线和廊牵线迁改工程、金湖一路东等道路给水主管采购项目；续建项目有9个，其中产业发展配套基础设施建设工程（一标段）已完成总工程量89%，二标段已完成总工程量21%，道路建设提升及边坡防护工程（一期）B标段已完成总工程量94%，2019年土地平整及边坡防护工程已竣工验收，污水泵站工程已完成总工程量90%，金山二路周边在建企业临时用电工程已完成 ，综合整治项目三期土地平整及边坡防护工程、路网建设工程、廊杨线电力线路迁改工程已竣工验收。

目标（3）：在土地指标上，加快指标报批，保障项目开工建设。2022年城东片区已完成406.27亩集体土地征收及23宗地上附着物补偿，共补偿4113.726433万元；乐昌碳中和装备产业园已完成757.23亩集体土地征收，补偿5033万元；粤湘产业合作示范园已完成139.98亩集体土地征收，补偿883万元。林地、用地指标组卷报批工作：2022年园区通过中介超市选取编制单位，分别申报了城东片区2020年第二批次林地、2021年第一批次（一期）、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）林地指标，2020年度第十六批次、2021年第十三批次城镇建设用地指标，用地指标报批共已获批481.0985亩，用林指标报批共已获批922.989亩，城东片区正在开展2021年第一批次（二期）组卷报批。

2.整体支出绩效目标实现的情况。

目标（1）：保障人员支出和单位正常运转。其中包括人员经费支出429.43万元，保障人员经费正常发放，维护社会稳定，生活等到该有的保障。

目标（2）：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目、融资还款利息项目等支出。其中包括园区体制工作经费150万元、招商经费50万元、违规占地处罚款114.78万元、森林植被恢复费165.16万元、廊田王屋补偿款16.79万元、特别是为园区基础设施建设项目债券资金1亿元、乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目债券资金1.5亿元和产城融合基础设施建设配套建设项目债券资金0.5亿元的资金支付渠道取得巨大的绩效，解决了一般公共财政预算拨款收入资金的单一来源，也为园区基础设施建设的竣工结算带来更好的资金来源，带来园区入园企业环境美化、配套设施建设的需求。其中包括产业园2019年土地平整及边坡防护工程、产业园道路建设提升及边坡防护工程（一期）工程项目、产业园产业发展配套基础设施建设工程、欧匹特、金来得、母婴童储备地块给水管采购项目、产业园金岭三、四五路道路提升与整治工程、产业园综合整治项目工程、产业园乐园大道北延伸工程勘察、设计、施工总承包工程、产业园金山湖、碧水湖工程、产业园公交枢纽站工程、产业园乐廊路园区两旁绿化美化工程、产业园乐园大道南面道路两旁升级改造工程、产业园污水处理厂在线自动监测设施设备采购项目工程等园区基础设施建设项目。

二、自评结论

本项目综合评价得分为100分。评价等次为优。各项评分见“部门整体支出绩效评价自评表”。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

- （一）预算编制情况

- 1.预算编制。指标分值18分，得18分。

（1）预算编制合理性（5分）。

预算编制合理，符合本单位职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有根据项目的轻重缓急进行分配，预算编制合理性得5分。

（2）预算编制规范性（5分）。

符合当年度预算编制的原则和要求，预算编制规范性得5分。

（3）预算编制规划性（4分）。

有组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额，预算编制规划性得4分。

（4）预算编制科学性（4分）。

预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求，预算编制科学性得4分。

2.目标设置。指标分值10分，得10分。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

设置了绩效目标的项目占单位全部项目的比率，绩效目标覆盖率得2分。

（2）绩效目标合理性（4分）。

设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与单位履职和年度工作任务的相符，绩效目标合理性得4分。

（3）绩效指标明确性（4分）。

整体绩效目标的明细化，绩效指标明确性得4分。

- （二）预算执行情况

- 1.资金管理。指标分值22分，得22分。

（1）部门预算资金支出率（3分）。

单位预算资金实际支出进度和既定支付进度的匹配，部门预算资金支出率得3分。

（2）结转结余率（3分）。

对结转结余资金的有实际控制，结转结余率得3分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）

国库集中支付结转结余存量资金效率性100%，国库集中支付结转结余存量资金效率性得3分。

（4）政府采购执行率（2分）。

政府采购能按预算执行，政府采购执行率得2分。

（5）财务合规性（4分）。

资金支出及会计核算规范，财务合规性得4分。

（6）资金下达合法性（3分）。

下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时，资金下达合法性得3分。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（4分）。

预决算管理的能公开透明，预决算信息,绩效评价结果公开性得4分。

2.项目管理。指标分值7分，得7分。

（1）项目实施程序（2分）。

所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续，项目实施程序得2分。

（2）项目监管（5分）。

所实施项目的开展了检查、监控、督促等管理工作，项目监管得5分。

3.资产管理。指标分值7分，得7分。

（1）资产配置合规性（2分）。

办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，资产配置合规性得2分。

（2）资产盘点情况（2分）。

有进行资产盘点，资产盘点情况得2分。

（3）固定资产利用率（3分）。

固定资产使用效率程度100%，固定资产利用率得3分。

4.人员管理。指标分值2分，财政供养人员有控制，人员管理得2分，。

5.制度管理。指标分值4分，部门管理制度已健全，制度管理得4分。

- （三）资金使用效益

- 1.经济性。指标分值6分，本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率100%，经济性得6分。

- 2.效率性。指标分值9分，资金使用效率100%，效率性得9分。

（1）重点工作完成率（3分）。

能够完成市委、市政府交办或下达的工作任务。

（2）绩效目标完成率（3分）。

整体绩效目标完成的情况100%。

（3）项目完成及时性（3分）。

项目完成情况与预期时间对比达100%。

3.效果性。指标分值10分，项目完成情况产生的社会、经济、环境效益达100%，效果性得10分。

4.公平性。指标分值5分，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度100%，公平性得5分。

5.加减分项。

- 四、主要绩效

- 实践证明，我市实施产业园区工作绩效奖励政策极大推动我市产业园区加快发展，进一步发挥园区在全市经济建设中的主导作用，加强园区组织建设，激发干部队伍积极性，促使全市各产业园区大力开展招商引资工作，形成良好的竞争氛围，有力促进了我市经济的稳定发展，大幅增加就业岗位，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

一是指标完成情况。1.2022年度园区工业投资完成19.58亿元，完成年度任务的122.38%，同比增长22.23%。2.2021年度园区技改投资完成2.92亿元，同比增长87.82%。3.2021年度园区工业增加值完成6.98亿元，同比增长13.19 %。4. 2021年度园区预计全口径税收完成1.29亿元，同比增长9.9%。

二是主要工作亮点。1.2022年度新签约项目31个项目，完成年度任务的193.75%。签约金额为46.59亿元，完成年度任务的291.19%，其中，亿元项目15个，完成年度任务的214.29%；5亿元以上项目1个。2. 2022园区新开工项目33个，其中工业项目31个，基础设施项目2个。新开工项目投资总额为285686万元，投资额1-5亿元（不含5亿元）项目11个。3. 2022园区新投产项目32个，新投产项目总投资额242780万元。4.大朗乐昌产业共建发展规划，明确先进装备、先进材料、特色轻工和新能源“2+1+1”主导产业。2021年新签31个项目，其中工业项目29个，先进装备项目8个，先进材料项目10个，特色轻工项目10个，新能源项目1个，主导产业集聚比重100%。新开工31个工业项目中，先进装备项目13个，先进材料项目12个，特色轻工项目3个，新能源项目3个，主导产业集聚比重100%。

- 五、存在问题

（一）财政收支矛盾突出，基础配套设施建设资金紧缺。随着园区发展壮大，入园企业增多，供电、道路保洁、消防、环保等公共服务支出需求刚性加大，支出不断增加，在上级政府要求“过紧日子”思想下，单位经费紧张，公共服务压力更加大，难以满足园区正常运作的需要。在基础配套设施建设资金方面存在缺口，尽管得到了市委市政府的高度重视和大力支持，但前期工作经费及工程相关服务资金方面仍然投入不足。随着近几年债券资金支持力度的不断加大，还是存在部分基础设施建设项目无法在债券资金中安排支付等情况。

（二）土地收储开发进展较慢，用地、水田指标缺乏。一是因我委用地需依托各镇、街道办事处进行土地征收及地上附着物补偿，加上存在土地权属争议、迁坟等因素影响，致使土地征收及地上附着物补偿工作进度缓慢，一定程度存在项目等地的现象。二是乐昌产业园园区城东片区路网建设工程、固体废弃物补短板项目等项目还缺116亩水田指标，未能得到及时解决，导致项目后续无法继续进行。

（三）缺乏创新型领军龙头企业，产业整体竞争力不强。园区94家投产企业中，规上企业只有43家，占比45.74%；年产值亿元企业只有11家，至今未有5亿元级企业，缺乏龙头带动完善产业链条。再加上新增规上企业拉动作用还暂不明显，增加值率较低，同时受原材料价格暴涨，产品价格上涨幅度受限，企业生产放缓，导致产业整体竞争力不强。

（四）园区发展起步较慢。高新技术企业和科技型企业数量不多，一定程度上影响了国家知识产权试点园区、省级高新技术开发区的创建进度。科技型企业的数量离创建省级高新区要求还有差距，研发投入不高，科技竞争力不够强。另一方面，专业技术人才和高新技术人才缺乏。园区就业工人平均年龄偏大，因就业观念等问题新生劳动力本地就业意愿不强，亟需改变。

- 六、相关建议

（一）加强党的全面领导,充分发挥党的核心作用。不断强化“四个意识”，坚决贯彻执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，坚决服从各级党委的决策部署，抓好组织落实,做到令行禁止；规范执行“三重一大”集体决策制度，严格落实“一岗双责”规定，带领基层党组织增强主责主业意识，做到守责、负责、尽责。

（二）全面从严治党，压实主体责任和监督责任。坚决落实好中央八项规定，深化巡察反馈意见整改落实，建立健全制度体系，强化制度执行；严格落实党风廉政建设，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，筑牢拒腐防变思想防线；加强党员教育管理监督，及时提醒，及时发现问题，及时处理，抓早抓小，防微杜渐，不断推进作风建设，促进园区高质量发展。

（三）构筑产业优势，增拓转型空间。一是实施产业发展补短板、“园中园”、园区基础设施等项目，加快产业园“一园三区”发展。2022年城东产业园基础设施建设全年预计投资1.45亿元，计划进行产业发展配套基础设施建设、工业固体废弃物补短板项目等6项基础设施工程建设，进一步对110kV廊杨线#64～#66杆电力线路等电力工程进行优化建设，完成金湖一路东等给水主管采购项目工作。二是高标准打造粤湘光电、母婴童科技园、大朗（乐昌）民营企业园等园中园项目，2022年力争建设标准厂房面积40万平方米以上，推进“三年建设100万平方米，招引100家企业入驻”的三年百万平方米标准厂房建设工程。夯实城东片区基础设施硬实力，加快完成金山二路、金山三路道路建设，配合廊田镇政府、广东省粤北第一示范牧场完成地上附着物补偿工作，加快推进2019年土地平整及边坡防护和综合整治土地平整及边坡防护三期已开工工程建设，完善大数据产业园周边基础设施及配套建设。三是协助市有关职能部门做好国土空间规划工作，督促编制单位加快完成城南片区（乐昌碳中和装备产业园）及坪石片区（粤湘开放合作试验区）控制性详细规划编制成果。四是加快推进碳中和产业园建设。根据市政府工作部署，制定乐昌碳中和装备产业园筹备方案，协助各相关职能单位根据职责分工落实推进工作内容。加快推进城南碳中和装备园筹建进度，做深做实前期工作，深入推进碳中和装备产业园基础设施建设，力促项目落地。

（四）倡导绿色发展，做优环境工作。继续将挂点联系企业制度常态化，常抓不懈，抓好日常工作。针对环保督查发现问题，充分利用园区环保管家服务，加强对企业指导，切实落实问题整改，组织园区环保管家、污水处理厂托管运营单位等有关单位，研究园区中水回用的用途、回用标准、水质要求等问题，落实好整改任务。

（五）积极开展创新高质量发展工作。一是以申促建创新发展,加强与上级科技有关部门的沟通，积极开展创建国家知识产权试点园区、省级高新区工作，引导企业加强创新，提升竞争力。二是根据园区发展现有条件，补齐短板,积极开展科技孵化器建设工作，力争认定韶关市级孵化器，2022年争取新引进不低于10家科技型企业入驻孵化器，与企业签订入孵协议，打造创新创业平台，推动乐昌产业园高新区建设高质量发展。三是做好高新技术企业、工程研究中心、专精特新企业认定辅导工作，建立培育高新技术企业、工程中心培育库，加强科技服务，新增高新技术企业或工程中心10家。四是推进省级特色园区创建工作，围绕高端装备产业上下游链条强链补链，壮大高端装备产业集群，对接省市工信部门，争取年内认定省级特色园区取得实质性成果。

（六）做好新项目签约工作，培育更多上规企业。2022年计划新签约25个项目，合同投资总额50亿元以上，打造“双区”产业延伸辐射区和配套区；完成固定资产投资25.0亿元、同比增长11.1%，其中基础设施3.1亿元、同比增长2.7%，工业投资21.9亿元、同比增长11.6%。完成规上工业总产值41.3亿元、同比增长27.2%，现价增加值9.9亿元、同比增长30.0%。.建设标准厂房40万平方米。

（七）抓好财政收支，确保预算执行平稳有序。管理园区各项财政收入，合理安排各项财政支出。一是加强部门协作配合，衔接资金，进一步提高财政资金使用效率，加快支付应付未付费用。二是抓好专项债券资金支出。积极协调我委与财政等部门沟通，加快项目推进。下一步，将跟进落实2022年3亿元债券资金的申报及使用，为园区基础设施建设提供了强有力的资金保障。三是尽早落实500万元注册资本金。清理拖欠工程账款及服务费，按照轻重缓急，由远及近的原则进行清理欠款。

（八）加强专项资金的规范管理，做好单位公用经费使用计划。严格资金拨付程序，明确资金使用用途和范围，确保资金使用合理、合规、合法。根据结余情况，统筹兼顾安排各项支出，缓解经费紧缺矛盾，确保单位的政策运转和其他项目的顺利推进。

（九）加快园区建设发展，推动园区高质量发展。高标准打造母婴童科技园、大朗（乐昌）民营企业园等园中园项目，推进“三年建设100万平方米，招引100家企业入驻”的三年百万平方米标准厂房建设工程。2022年力争建设标准厂房面积40万平方米以上，做好要素保障，加强企业服务，推动拓美一期、利创等标准厂房项目建成使用，拓美二期等项目尽快动工。

（十）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全力抓好安全生产工作。一是进一步落实安全生产“四项工作”和消防安全“两项工作”。紧紧围绕全年安全生产和消防工作目标任务，坚持问题导向，强化措施，严格落实监管责任，落实督促企业落实安全生产和消防安全主体责任。二是进一步深化重点领域整治和安全生产监管检查。统筹推进道路交通、燃气、危险化学品、建设施工、消防、特种设备等重点领域整治攻坚，强化风险管控和隐患排查整治。三是深入开展“安全生产月”和“安全生产南粤行”、夏季高温期间的安全生产、消防安全专项整治等系列工作，坚决遏制重特大安全事故发生。

广东乐昌经济开发区管理委员会

- 2023年1月12日