附件4

2022年度部门整体支出绩效

自评报告

部门名称：（公章）

单位负责人：（签字）徐建雄

填 报 人：吕丽芬

联系电话：5553195

填报日期：2023年1月29日

- 一、部门的基本情况

- （一）部门整体概况。

- 1.部门主要职责。

承担本行业领域安全生产工作管理责任，市交通运输局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

- 2.纳入预算编制范围下属单位。

- 乐昌市交通运输服务中心，乐昌市高铁东站广场管理处。

- 3.部门人员编制构成。

我局设有办公室、规划基建股、综合运输股安全法规股（市交通战备办公室）、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股7个内设机构，以及下属正股级事业单位3个。

我局机关编制45名（行政编制15名、行政执法专项编制30名）。实有机关编制公务员40名，退休人员25人。后勤服务人员编制4名。实有后勤服务人员4名（含1名“老工勤”）。3个事业单位合计事业人员编制40名，实有事业编制人员38名，退休人员48名（含2名编外原固定职工）。

纳入预算编制范围下属单位乐昌市交通运输服务中心编制5名，实有5人，退休11人（含2名编外退休人员）；乐昌市高铁东站广场管理处编制3名，实有3人，编外2人。

- （二）部门整体收支情况。

- 1.部门整体收入。

- 乐昌市交通运输局2022年度财政拨款收入合计4799.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4799.20万元。其中：基本支出903.59万元，项目支出3895.61万元。比上年决算数增加3050.99 万元，增长174.52%；主要变动情况：2022年治超卸货场项目补助资金乐昌市庆云、坪石、乐城超限检测点项目增加3个点与安口监测点项目资金等。

- 2.部门整体支出情况。

乐昌市交通运输局2022年度财政拨款支出合计4799.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4799.20万元。其中：基本支出903.59万元，项目支出3895.61元。比年初预算数增加3440.45万元，增长253.21%；主要变动情况：2022年治超卸货场项目补助资金乐昌市庆云、坪石、乐城超限检测点项目增加3个点与安口监测点项目资金等。

- 部门整体支出目标及任务。

我局结合实际工作和上年工作计划落实情况，科学合理地制定了2022年工作重点，并在2022年收支计划中得以体现，与部门工作职能紧密契合，符合单位实情。《乐昌市交通运输局2022年工作计划》符合部门工作职责设定。年度工作计划充分反映了乐昌市交通运输局的职能，完成年度工作计划，即实现了乐昌市交通运输局的职能，部门职能体现乐昌市交通运输局的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。

- 二、自评结论

2022年的部门整体支出严格按照财务管理有关规定，财务制度健全，依照计划管理使用，交通部门的整体支出保障了交通部门工作的正常运行，强化部门责任，交通建设取得 一定成效。2022年的部门整体支出绩效自我评价得到102分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况。（28分）

- 1.预算编制。指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5分）。

本部门预算编制的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有无根据项目的轻重缓急进行分配等三个方面进行考查。自评得5分。

（2）预算编制规范性（5分）。

本部门预算编制符合当年度预算编制的原则和要求。自评得5分。

（3）预算编制规划性（4分）。

本部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。自评得4分。

（4）预算编制科学性（4分）。

本部门（单位）预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。自评得4分。

2.目标设置。指标分值10分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

本部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。自评得分2分。

（2）绩效目标合理性（4分）。

本部门设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。自评得分4分。

- 绩效指标明确性（4分）。

- 本部门整体绩效目标的明细化情况。自评得分4分。

- （二）预算执行情况（42分）

- 1.资金管理。指标分值22分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

（1）部门预算资金支出率（3分）。

实际支出进度和既定支付进度的匹配情况，反映部门预算执行的及时性和均衡性。自评得分3分。

（2）结转结余率（3分）。

本单位无结转结余。自评得3分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）

本部门（单位）无财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。自评得3分。

（4）政府采购执行率（2分）。

根据财政预算编制要求，并未开展政府采购预算编制。自评得2分。

（5）财务合规性（4分）。

本部门资金支出及会计核算规范性。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范。自评得4分。

（6）资金下达合法性（3分）。

本部门无转移支付，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。自评得3分。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（4分）。

根据财政编制要求，决算公开工作暂时并未开展。自评得4分。

- 2.项目管理。指标分值7分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

（1）项目实施程序（2分）。

我局所有项目支出实施过程规范；申报、批复程序符合相关管理办法。自评得2分。

（2）项目监管（5分）。

- 印发了《关于印发<乐昌市交通运输局党组议事规则>等13项制度的通知》、《关于印发<乐昌市交通运输局“三重一大”事项清单（试行）>的通知》、《关于印发<政府采购内部控制制度>的通知》，项目实施均按照程序要求开展，班子成员不定期带队检查工作开展情况。自评得5分。

- 3.资产管理。指标分值7分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

（1）资产配置合规性（2分）。

我局办公室面积和办公设备配置均按规定标准配置。自评得2分。

（2）资产盘点情况（2分）。

我局每年按要求进行资产盘点统计。自评得2分。

（3）固定资产利用率（3分）。

我局规范固定资产管理的范围及固定资产的日常管理程序，对固定资产的登记、保管、使用、处置及其他相关管理进行规定，提高固定资产利用率。自评得3分。

4.人员管理。指标分值2分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

交通运输局财政供给人员编制为59个，2022年末，交通运输局实有全额财政供给人员54人（行政在职40人;事业在职8人;后勤服务6人,含1名“老工勤”），另有行政退休25人，事业退休11人，遗属4人，财政供养人员控制率92%。自评得2分。

5.制度管理。指标分值4分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

我局制定《关于印发〈乐昌市交通运输局“三重一大”事项清单（试行）〉的通知》，进一步规范党组重大决策、重要人事任免、重大项目等，全面落实从严治党责任。自评得4分。

- （三）资金使用效益。（30分）

- 1.经济性。指标分值6分。

- 本部门（单位）本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度并未超。本年度实际支出的一般公共预算财政拨款支出公用经费是789473.85元，年初预算是794000元，下降0.57%，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出是273105.69元，年初预算是410000元，下降33.39%，均控制在预算内。自评得6分。

- 2.效率性。指标分值9分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

（1）重点工作完成率（3分）。

顺利完成2022年春运各项工作任务，未发生旅客滞留情况，未发生一起道路运输安全事故，实现了疫情防控和平安春运保障双落实。牵头做好“两站一区”、公路便民服务站疫情防控工作，强化服务区入粤货车司机防控，严密调度转运保安全。持续推进重点营运车辆动态监控工作，我市278车辆重型货车全部委托第三方监控机构进行24小时动态监管，完成率100%。强化执法联动，加强执法巡查，检查各类车辆1128辆，处理各类违章案件156件。强化行业安全生产监管，组织开展安全生产检查27次，发现安全隐患49次，100%完成整改。自评得3分。

（2）绩效目标完成率（3分）。

2022年，牵头做好2022年春运各项工作任务，坚持疫情防控和春运工作两手抓，我市得到韶关市人民政府通报表扬，我局获得乐昌市人民政府通报表扬。牵头做好“两站一区”、公路便民服务站疫情防控工作，强化服务区入粤货车司机防控，严密调度转运保安全。强化执法联动，加强执法巡查，检查各类车辆1128辆，处理各类违章案件156件。持续推进重点营运车辆动态监控工作，我市278车辆重型货车全部委托第三方监控机构进行24小时动态监管，完成率100%。自评得3分。

（3）项目完成及时性（3分）。

乐昌市委、市政府下达的工作任务均按时按要求完成。自评得3分。

3.效果性。指标分值10分

2022年8月25日，推进乡村振兴战略实绩考核为优秀等次；2022年10月24日，牵头做好2022年春运各项工作任务，坚持疫情防控和春运工作两手抓，我市得到韶关市人民政府通报表扬，我局获乐昌市人民政府通报表扬；2022年12月9日，乐昌市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室通报表扬，我局为爱国拥军模范单位。自评得10分。

4.公平性。指标分值5分

对群众来信来访中反映的正当要求，及时给予公正合理的解决，认真处理每一起群众来信来访，一时解决不了的，做好耐心细致的解释工作。用实际行动为人民群众排忧解难，认真引导群众依法有序信访，有效防止和减少了盲目信访、重复信访和非正常越级信访，真正把矛盾和问题化解在萌芽状态，确保了处理的信访问题达到群众满意和减少重访和息诉、息访的目的。自评5分。

5.加减分项。该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况（省韶表彰各得1分，最多得3分，本市表彰得0.5分，最多得2分）。加分项总分为5分。

2022年8月25日，推进乡村振兴战略实绩考核为优秀等次；2022年10月24日，牵头做好2022年春运各项工作任务，坚持疫情防控和春运工作两手抓，我市得到韶关市人民政府通报表扬，我局获乐昌市人民政府通报表扬；2022年12月9日，乐昌市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室通报表扬，我局为爱国拥军模范单位。自评得2分。

- 四、主要绩效

2022年，我局紧紧围绕市委、市政府总体工作部署和上级主管部门的考核要求，坚持一手抓疫情防控，一手抓业务工作，全力推进交通运输工作稳步发展。

（一）扎实推进交通项目建设。完成县乡道提升改造50.5公里，完成非现场治超检测点和治超卸货场建设，

（二）全力做好新冠肺炎疫情防控工作。牵头做好“两站一区”、公路便民服务站疫情防控工作，强化服务区入粤货车司机防控，严密调度转运保安全。

（三）强化交通运输安全监管工作。强化行业安全生产监管，组织开展安全生产检查27次，发现安全隐患49次，100%完成整改。强化执法联动，加强执法巡查，检查各类车辆1128辆，处理各类违章案件156件。持续推进重点营运车辆动态监控工作，我市278车辆重型货车全部委托第三方监控机构进行24小时动态监管，完成率100%。

（四）认真抓好党建与党风廉政建设。认真落实党组中心组理论学习制度，坚持以基层“三年行动”计划为指导，推进党内政治生活规范化制度化，制定了《乐昌市交通运输局2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《2022年乐昌市交通运输局全面从严治党主体责任清单》。加强廉政教育，进一步严明政治纪律和政治规矩。严格落实巡察整改，已完成37个小项问题的整改任务。

- 五、存在问题

预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足，对日常工作运转造成一定影响。

- 六、相关建议

加强会计基础工作。进一步健全各项会计核算，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作，提高财务人员的整体专业技术水平。